## Slide 1: Pengembangan Sistem Informasi
Chapter 2

## Slide 2: Intro
Pengembangan sistem dapat berati menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem telah ada.
  Why (need)
  What (problem and prospect)
  How (requirement)

## Slide 3: Why (need)
Adanya permasalahanpermasalahan yang timbul di sistem yang lama, permasalahan yang timbul dapat berupa :
  Ketidakberesan
    Kecurangankecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin.
    Kesalahankesalahan yang tidak disengajayang juga dapat menyebabkan kebenaran data kurang terjamin.
    Tidak efisiennya operasi.
    Tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.
  Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru.

## Slide 4: Why (need)
Untuk meraih kesempatan-kesempatan
  Dalam keadaan pasar bersaing, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil tidaknya strategi. Kesempatan-kesempatan dapat berupa peluang-peluang pasar, pelayanan yang meningkat kepada langganan.
Adanya instruksi-instruksi (dari pimpinan atau dari luar organisasi misalnya peraturan pemerintah).

## Slide 5: What (problem)
keluhan dari pelanggan
pengiriman barang yang sering tertunda
pembayaran gaji yang terlambat
laporan yang tidak tepat waktu
isi laporan yang sering salah
tanggung jawab yang tidak jelas
waktu kerja yang berlebihan
ketidak beresan kas
produktivitas tenaga kerja yang rendah
banyaknya pekerja yang menganggur
kegiatan yang tumpang tindih
tanggapan yang lambat terhadap langganan

## Slide 6: What (problem)
kehilangan kesempatan kompetisi pasar
kesalahan-kesalahan manual yang tinggi
persediaan barang yang terlalu tinggi
pemesanan kembali barang yang tidak efisien
biaya operasi yang tinggi
filefile yang kurang teratur
keluhan dari supplier karena tertundanya pembayaran
bertumpuknya backorder (tertundanya pengiriman karena kurang persediaan barang)
investasi yang tidak efisien
peramalan penjualan dan produksi tidak tepat
kapasitas produksi yang menganggur
pekerjaan manajer yang terlalu teknis

## Slide 7: What (prospect)
performasi (kinerja), yang dapat diukur dari throughput dan respon time. Throughput adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Sedangkan respon time adalah rata-rata waktu yang tertunda diantara dua transaksi.
informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan.
ekonomis, peningkatan dalam keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi, ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan.
kontrol (pengendalian), peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang akan terjadi.
efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi, efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumberdaya digunakan.
Services (pelayanan), peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem.

## Slide 8: How (requirement)
Model Pengembangan Sistem Informasi (Perangkat Lunak)
Metodologi Pengembangan Sistem
Alat dan Teknik Pengembangan Sistem

## Slide 9: Model PSI (Waterfall)
Tahapan-tahapannya :
  perencanaan sistem (rekayasa sistem)
  analisa kebutuhan sistem informasi
  desain/perancangan
  Implementasi
  pengujian
  perawatan

## Slide 10: Model PSI (Waterfall)
Model sekuensial linier (clasic life cycle/waterfall model), terdiri dari tahapan :
  perencanaan sistem (rekayasa sistem), pada tahapan ini dilakukan pengumpulan kebutuhan pada level sistem yaitu kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, orang dan basis data
  analisa kebutuhan sistem informasi, pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan untuk sistem informasi (PL) yang berupa data input, proses yang terjadi dan output yang diharapkan dengan melakukan wawancara dan observasi
  desain, pada tahap ini menterjemahkan analisa kebutuhan ke dalam bentuk rancangan sebelum penulisan program yang berupa perancangan antarmuka (input dan output), perancangan file-file atau basis data dan merancang prosedur (algoritma)

## Slide 11: Model PSI (Waterfall)
  Implementasi/penulisan program, hasil rancangan di atas diubah menjadi bentuk yang dimengerti oleh mesin dalam bentuk bahasa pemrograman. Jika rancangannya rinci maka penulisan program dapat dilakukan dengan cepat.
  pengujian, sebelum sistem informasi (PL) dapat digunakan, maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian difokuskan pada logika internal, fungsi eksternal dan mencari semua kemungkinan kesalahan, dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan.
  pemeliharaan, pada tahap ini sistem informasi (PL) yang telah diuji (bebas dari kesalahan) diimplemetasikan dilingkungan pelanggan jika ditemui kesalahan (error) maka dilakukan perbaikan atau adanya penambahan fungsi.

## Slide 12: Model PSI (Prototype)
Model prototipe (prototyping model), merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Tahapan yang dilakukan :
  reaksi awal dari pengguna, diawali dengan menampilkan sebuah prototipe sistem informasi, kemudian melihat reaksi dari pengguna saat bekerja dengan prototipe apakah fitur-fitur sistem pada prototipe tersebut sudah sesuai dengan kebutuhannya. Reaksi tersebut dikumpulkan dalam lembar observasi, wawancara dan kuesioner.
  saran-saran pengguna, saran-saran merupakan hasil interaksi pengguna dengan prototipe yang ditampilkan (evaluasi pengguna) yang merupakan masukan untuk perbaikan, pengubahan atau ‘menghentikan’ prototipe sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguan dengan lebih baik.
  inovasi, adalah kemampuan-kemampuan sistem baru yang sebelumnya tidak ada pada saat pengguna berinteraksi dengan prototipe.
  rencana revisi, prototipe menggambarkan sistem di masa datang. Rencana revisi membantu mengidentifikasikan prioritas-prioritas apa saja yang akan diprototipekan selanjutnya.

## Slide 13: Model PSI (RAD)
Rapid Application Development (RAD) model, merupakan model pengembangan sistem informasi secara sekuesial linier yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek. Kegiatan-kegiatannya adalah :
  pemodelan bisnis, aliarn informasi dimodelkan dengan menjawab pertanyaan : informasi apa yang mempengaruhi proses bisnis ? informasi apa yang akan dimunculkan ? siapa yang memunculkannya ? kemana informasi tersebut diberikan ? siapa yang memprosesnya ?
  pemodelan data, pengumpulan objek data yang dibutuhkan, mengidentifikasi karakteristik setiap objek dan mendefinisikan hubungan antar objek tersebut.
  pemodelan proses, mendeskripsikan proses (input ditransformasi menjadi output).
  pembangkitan aplikasi, jika mungkin menggunakan kembali komponen program yang ada.
  pengujian, dengan penggunaan kembali komponen program yang telah siap maka akan mengurangi waktu pengujian.

## Slide 14: Model PSI (evolutioner))
Model evolusioner, yang dapat berupa model incremental atau model spiral
model ini merupakan gabungan model sekuensial linier dengan prototyping.
  a. Model incremental, pada model ini tahapannya sama dengan model sekuensial linier dengan increment pertama sering merupakan produk inti. Dengan adanya penambahan kemampuan pada produk inti maka akan dimasukkan pada increment kedua dst. (mis. Perangkat lunak pengolah kata dengan berbagai versi).

## Slide 15: Model PSI (evolutioner))
  b. Model spiral, menekan adanya analisa resiko. Jika analisa resiko menunjukkan ada ketidakpastian terhadap kebutuhan, maka pengembangan sistem dapat dihentikan. Model ini dibagi menjadi 6 kegiatan yaitu :
    komunikasi pelanggan, komukasi antara pengembang dengan pelanggan untuk menentukan kebutuhan kerja.
    perencanaan, mendefinisikan sumberdaya, batas waktu dan hubungan informasi proyek lain.
    analisa resiko, untuk menentukan resiko teknis dan manakemen.
    rekayasa, membangun satu atau lebih aplikasi yang dapat mewakili.
    konstruksi dan peluncuran, untuk mengkonstruksi, menguji, menginstal dan memberi dukungan pemakai (mis. pelatihan)
    evaluasi pelanggan, untk memperoleh umpan balik pelanggan berdasarkan pada penilaian terhadap hasil rekayasa.

## Slide 16: Model PSI (4GT)
Teknik generasi ke-empat (4GT), dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, strategi perancangan, implementasi menggunakan 4GL dan pengujian.
Untuk aplikasi yang kecil dimungkinkan dari pengumpulan kebutuhan langsung
mengimplementasikannya menggunakan 4GL, tetapi untuk aplikasi yang besar perlu adanya pengembangan strategi perancangan.

## Slide 17: Model PSI
Persamaan yang penting berbagai model pengembangan sistem yang utama adalah analisis sistem, desain sistem dan implementasi sistem.
Tahap pemeliharaan membutuhkan waktu dan biaya 48 – 60 % dari pengembang sistem. Ada dua alasan dilakukannya pemeliharaan :
  memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak setelah sistem diberikan ke pelanggan
  meningkatkan kemampuan perangkat lunak untuk merespon perubahan kebutuhan-kebutuhan organisasional, yang dapat berupa :
    a. adanya permintaan fitur-fitur tambahan dari pemakai.
    b. bisnis berubah seiring dengan waktu.
    c. teknologi perangkat keras dan perangkat lunak berubah dengan pesat.

## Slide 18: Metodologi Pengembangan Sistem
Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang akan digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan SI .
Metode adalah suatu cara/teknik sistematis untuk mengerjakan sesuatu.

## Slide 19: Metodologi Pengembangan Sistem
Metodologi pengembangan sistem yang akan digunakan adalah pendekatan terstruktur dan Orientasi obyek.
Pendekatan terstruktur mengenalkan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur.
Tujuan pendekatan terstruktur adalah agar pada akhir pengembangan perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan user, dilakukan tepat waktu, tidak melampaui anggaran biaya, mudah dipergunakan, mudah dipahami dan mudah dirawat.

## Slide 20: Metodologi Pengembangan Sistem
1. Memanfaatkan alat-alat pemodelan, menggunakan model untuk menjelaskan berbagai sistem, sub sistem untuk ditelaah dan dievaluasi oleh pelanggan dan pengembang (sebagai alat komunikasi, eksperimentasi atau prediksi)
2. Merancang berdasar modul, Modularisasi adlah proses yang membagi suatu sistem menjadi beberapa modul yang dapat beroperasi secara independent.
3. Bekerja dengan pendekatan top-down, Dimulai dari level atas (secara global) kemudian diuraikan sampai ke tingkat modul (rinci)
4. Dilakukan secara iterasi, Dengan iterasi akan didapat hasil yang lebih baik, terlalu banyak iterasi juga akan menurunkan hasilnya dan menunjukkan bahwa tahap sebelumnya tidak dilakukan dengan baik.
5. Kegiatan dilakukan secara paralel, Pengembangan subsistem-subsistem dapat dilakukan secara paralel, sehingga akan memperpendek waktu pengembangan sistem.
6. Menggunakan CASE, Dengan CASE (computer aided software engineering) memungkinkan analis dapat membangun sistem dan menghasilkan executable secara otomatis.

## Slide 21: Alat dan Teknik Pengembangan Sistem Terstruktur
Diagram HIPO (Hierarchy plus Input-Proces-Output)
Diagram aliran data (DFD/Data Flow diagram)
Diagram keterhubungan entitas (ERD/Entity Relationship Diagram)
Diagram Perubahan status (STD/State Transition Diagram)
Structured Chart
Diagram SADT (Structured Analysis and Design Techniques)
Diagram Warnier/Orr
Diagram Jakson’s

## Slide 22: Alat dan Teknik Pengembangan Sistem Orientasi Obyek
Diagram UML

## Slide 23: Alat dan Teknik Pengembangan Sistem
Teknik manajemen proyek, yaitu CPM (Critical Path Method) dan PERT (Program Evaluation and Review Techniques), teknik ini digunakan untuk penjadwalan proyek .
Teknik menemukan fakta yaitu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta dalam kegiatan memepelajari sistem yang ada. Teknik ini antara lain wawancara, obsevasi, kuesioner dan pengumpulan sampel.
Teknik analisis biaya/manfaat.