## Slide 1: Implementasi
Rekayasa Perangkat Lunak
Dosen : Citra Noviyasari, S.Si, MT

## Slide 2: Definisi
Tujuan dari keseluruhan kegiatan implementasi adalah mengubah spesifikasi fisik sistem ke dalam pekerjaan, perangkat lunak dan perangkat keras yang reliabel, dokumentasi kerja dan memberikan panduan tertentuk untuk pengguna dan pemelihara sistem. Perubahan sistem akan menyebabkan sistem didesain ulang dengan menulis ulang kebutuhan user/costumer agar dapat dilakukan perubahan, dan perubahan tersebut dapat diimplementasikan.
Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah direncanakan dalam implementasi

## Slide 3: Kegiatan
Pemilihan dan pelatihan personil
Pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak
Pemrograman dan Pengetesan program
Pengujian sistem
Konversi sistem.

## Slide 4: Pemilihan dan Pelatihan Personil
Personil yang dipilih dapat berasal dari dua sumber, yaitu : karyawan perusahaan atau merekrut dari luar perusahaan. Pemilihan terhadap karyawan yang sudah ada merupakan prioritas utama.
Personil baru yang akan menduduki posisi dalam Sistem Informasi yang akan dibuat perlu mendapatkan pelatihan, agar mereka memahami posisinya tersebut. Hal yang dapat diberikan kepada personil tersebut adalah :
  Pelatihan (training) dimaksudkan untuk personil yang akan bertugas yaitu mempersiapkan input, memproses data, mengoperasikan sistem, merawat dan menjaga sistem.
  Pendidikan (education) dimaksudkan untuk pemakai informasi, yaitu personil yang akan menggunakan sistem, seperti manajer.

## Slide 5: Pemilihan Tempat dan Instalasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
Persiapan yang dapat dilakukan adalah memilih tempat untuk sistem baru yang akan digunakan. Persiapan fisik meliputi : pengaturan temperatur ruangan, penerangan yang cukup, pendeteksi kebakaran, UPS, telepon dan sebagainya.
Langkah selanjutnya adalah menginstalasi perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk mempersiapkan ruangan adalah : kerahasiaan, keamanan, letak ruangan.

## Slide 6: Pengetesan Program
Hal yang dilakukan dalam pengetesan program adalah mencari kesalahan program. Kesalahan Program dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :
Kesalahan bahasa (language error)
  Kesalahan cara penulisan program (syntax error) dan/atau kesalahan tata bahasa (grammatical error)
  Kesalahan sewaktu proses (run-time error), kesalahan kondisi yang belum terpenuhi atau yang akan menyebabkan program hang dan/crash.
  Kesalahan logika (logical error), kesalahan mengartikan keinginan analis. Tidak terjadi kesalahan program secara sintaksis, tetapi akan menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan.

## Slide 7: Konversi Sistem
Proses konversi system merupakan proses untuk meletakkan system baru supaya siap untuk digunakan. Terdapat beberapa pendekatan untuk melakukan konnversi system, yaitu :
Konversi Langsung (Direct Conversion)
Konversi Paralel (Parallel Conversion)
Konversi Percontohan (Pilot study Approach)
Konversi Bertahap (Phase-in Conversion atau Phased Cut-Over Approach)

## Slide 8: Konversi Langsung (Direct Conversion)
Pendekatan konversi langsung dilakukan dengan mengganti system yang lama secara langsung dengan system baru. Pendekatn ini disebut pendekatan pemotongan langsung. Konversi ini biasanya dilakukan dengan memilih periode waktu bisnis tertentu. Kelemahan yang patut diwaspadai pada system ini hanyalah jika system baru gagal untuk beroperasi.

## Slide 9: Konversi Paralel (Parallel Conversion)
Pendekatan konversi parallel dilakukan dengan mengoperasikan system yang baru bersamaan dengan system yang lama selama periode tertentu. Kedua system ini dioperasikan secara bersam-sama untuk menyakinkan bahwa system yang baru telah benar-benar beroperasi dengan sukses sebelum system lama dihentikan. Penghentian system yang lama harus ditentukan pada suatu waktu periode tertentu.
Kelemahan dari pendekatan ini adalah terletak pada biaya yang harus dikeluarkan, karena menyangkut dua system.

## Slide 10: Konversi Percontohan (Pilot study Approach)
Konversi ini biasa dilakukan bila beberapa system yang sejenis akan diterapkan pada area terpisah (departemen terpisah). Konversi system dapat dilakukan pada sebuah unit organisasi dahulu, jika dianggap sukses maka system baru tersebut dapat diterapkan pada bagian yang lain.

## Slide 11: Konversi Bertahap (Phase-in Conversion atau Phased Cut-Over Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul system yang berbeda secara urut. Tiap-tiap modul dioperasikan terlebih dahulu dan jika sukses makaa disusul modul yang lain..

## Slide 12: Hal-hal yang dikerjakan dalam konversi system
Konversi Dokumen Dasar
Konversi File (Baik dari file computer lama ke file computer baru ataupun dari catatan manual ke file computer).
Mengoperasikan sistem