## Slide 1: Manajemen Proyek Sistem Informasi
Pertemuan 14

## Slide 2: Defenisi Proyek
Suatu hasil dimana jangka waktu penyelesaiannya ditentukan
Proyek merupakan urutan (sementara) dari aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi pada satu tujuan atau sasaran dan dilengkapi dengan waktu yang spesifik, berdasarkan anggaran, dan spesifikasi (RK. Wysocki, R. Beck, dan David BC)
Proyek diartikan sebagai sederetan urutan aktifitas yang diselesaikan tepat pada waktu , sesuai sasaran dan berdasarkan spesifikasi yang terstandarisasi (jeffery LW.)

## Slide 3: Karakteristik
Alat untuk membuat suatu perubahan
Mempunyai tujuan spesifik
Mempunyai awal dan akhir yang bisa dikenali dengan jelas
Menghasilkan sesuatu yang bisa diharapkan dan diserahkan
Mempunyai bentuk yang unik
Merupakan tanggung jawab satu orang atau satu badan
Melibatkan biaya, sumber daya dan waktu
Menggunakan banyak jenis sumber daya dan ketrampilan

## Slide 4: Tujuan
Proyek merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu
Proyek dapat dibagi – bagi dalam sub – sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan
Dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap setiap sub – sub pekerjaan dalam hal waktu, urutan pekerjaan, biaya dan performansi

## Slide 5: Kompleksitas
Proyek biasanya melibatkan beberapa fungsi organisasi ( pemasaran, personalia, engineering, produksi, keuangan) karena diperlukan bermacam – macam ketrampilan dan bakat dan berbagai disiplin dalam meyelesaikan pekerjaan – pekerjaan dalam proyek
Koordinasi antar fungsi organisasi sangat diperlukan untuk kesuksesan proyek sesuai dengan tujuan

## Slide 6: Keunikan Proyek
Setiap proyek mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dari apa yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya
Suatu proyek merupakan pekerjaan yang sekali terjadi, tidak pernah terulang dengan persis sama

## Slide 7: Siklus Hidup Proyek
Proyek adalah suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan selama proses proyek akan melewati beberapa fase yang disebut siklus hidup proyek
Tugas – tugas, organisasi orang dan sumber daya lain akan berubah bila proyek memasuki fase baru

## Slide 8: Siklus Hidup Proyek
Inisiasi
Spesifikasi
Rancangan
Instalasi
Operasi

## Slide 9: Tipe Proyek
Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor, dimana sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani. Dalam kondisi seperti ini biasanya tidak ada proses tender dan biasanya nilainya relatif kecil
Ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Dengan tawaran tersebut lalu dapat disusun proposal proyek
Proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Konsultan atau kontraktor berkompetisi untuk memenangkan tender
Proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri

## Slide 10: Manejemen Proyek
Kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengambil keputusan dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan
Aplikasi dari pengetahuan, keahlian dan teknik untuk aktivitas proyek guna memenuhi atau melebihi dari kebutuhan stakeholder dan harapan dari proyek itu sendiri
Manajemen proyek mempergunakan personel perusahaan untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam proyek atau mengambil personel yang ahli dalam bidangnya

## Slide 11: Ciri –ciri manajemen proyek
Seorang PM (Project Manager) memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, bebas dari ranti komando yang semestinya dari organisasi induk
PM adalah pembawa tunggal semua usaha mencapai tujuan proyek
Karena proyek memerlukan bermacam macam keahlian dan sumberdaya maka pekerjaan – pekerjaan dalam proyek dikerjakan berbagai orang dan fungsi
PM menugaskan secara langsung manajer fungsional (pemasaran, personalia, produksi, keuangan dan lainnya) untuk memberikan dukungan
PM dan tim proyek bertanggung jawab menyatukan orang – orang dan berbagai fungsi/disiplin yang bekerja untuk proyek

## Slide 12: Ciri –ciri manajemen proyek
Proyek akan fokus pada ketepatan waktu dan biaya penyerahan hasil akhir dan kelayak teknisnya, sementara unit – unit fungsional dan organisasi induk harus tetap menjaga kelangsungan organisasi induk untuk mencapai tujuannya sebagai konsekuensi terkadang timbul konflik pemakaian sumberdaya antara manajer proyek dan manajer fungsional
Dalam Proyek terdapat dua rantai komando yaitu komando vertikal (Manajer fungsional) dan komando horisontal (manajer proyek). Orang – orang dalam proyek harus melapor ke kedua manajer
Proyek bisa berasal dari bagian yang berbeda dalam organisasi induk

## Slide 13: Perbedaan proyek dan Program
Karakteristik Aktivitas | Operasional | Proyek
Sifat Kegiatan | Pasif dan Rutin | Dinamis dan non rutin
Siklus Kegiatan | Relatif Panjang | Relatif Pendek
Intensitas Kegiatan | Relatif sama ( tetap) | Berubah – ubah
Landasan Kegiatan | Anggaran dan penjadwalan tidak ketat | Semua kegiatan didasarkan anggaran dan penjadwalan
Komponen Kegiatan | Jenis aktivitas relatif sedikit | Jenis aktivitas relatif banyak dengan berbagai ilmu
Kebutuhan Sumberdaya | Relatif konstan (macam maupun volumenya) | Berubah – ubah (macam maupun volumenya)

## Slide 14: Kerangka Manajemen Proyek
Merupakan batasan standarisasi pengelolaan manajemen proyek secara internasional dan secara mendasar meliputi tiga hal pokok yaitu
  Project Management Context
  Penguraian secara rinci terhadap ruang lingkup pelaksanaan manajemen proyek baik internal maupun eksternal
  Project Management Processes
  Penggambaran umum serta hubungan keterkaitan antar rangkaian proses dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen proyek
  Project Management Knowledge Areas
  Pembahasan secara keseluruhan terhadap sembilan fungsi yang mendasari pelaksanaan manajemen proyek untuk mencapai kesuksesan proyek

## Slide 15: Fungsi Inti Pelaksanaan Manajemen Proyek
Manajemen Integrasi Proyek (MIP)
Merupakan tempat integrasi dari seluruh aktivitas manajemen proyek yang ada dalam rangka mengoptimumkan obyektif proyek
Manajemen Ruang Lingkup Proyek (MRLP)
Merupakan batasan obyek yang ingin diraih yaitu suatu produk yang memiliki fitur, fungsi dan spesifikasi tertentu.
Manajemen Waktu Proyek (MWP)
Merupakan target waktu dari output yang diharapkan agar dapat dimanfaatkan pada waktu yang tepat
Manajemen Biaya Proyek (MBP)
Merupakan pengaalokasian sejumlah sumber dana berupa investasi untuk pembiayaan kebutuhan pelaksanaan proyekmyang mencakup perencanaan sumber dana, estimasi biaya, anggaran biaya dan pengendalian biaya
Manajemen Kualitas Proyek (MKuP)
Merupakan pemenuhan kebutuhan yang mendasar terhadap output yang dihasilkan berupa kualitas yang terstandarisasi, yang mencakup perencanaan kualitas, pertanggungan kualitas dan pengendalian kualitas

## Slide 16: Fungsi Fasilitas Pelaksanaan Manajemen Proyek
Manajemen Sumber Daya Insani Proyek (MSDIP)
Merupakan pengaturan kebutuhan SDI dalam pelaksanaan proyek yang mencakup perencanaan organisasi, akuisisi karyawan dan pembangunan tim kerja
Manajemen Komunikasi Proyek (MKoP)
Merupakan pendistribusian jalur komunikasi yang terjadi akibat banyaknya keterlibatan individu maupun letak lokasi (geografis) dalam pelaksanaan proyek yang mencakup perencanaan komunikasi, pendistribusian informasi, pelaporan kinerja dan klosur administrasi
Manajemen Resiko Proyek (MRP)
Merupakan pengelolaan resiko untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan mencakup identifikasi resiko, kuantitas resiko, pengembangan responsi resiko dan pengendalian responsi ressiko
Manajemen Pengadaan Proyek (MPP)
Merupakan pengaturan kebutuhan produk atau perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir, mencakup perencanaan pengadaan, perencanaan permintaan, permintaanpengadaan, pemilihan supplier, administrasi kontrak dan penutupan kontrak

## Slide 17: Pengetahuan Manajemen Kesuksesan Proyek
Sukses Proyek
MRLP
MSDIP
MWP
MKop
MBP
MRP
MKup
MPP
Manajemen Integrasi Proyek

## Slide 18: Project Management Body Knowledge (PMBOK)
Ilmu Pengetrahuan Yang Diterima Manajemen Proyek
Ilmu Pengetahuan Aplikasi
Ilmu Pengetahuan Manajemen Umum

## Slide 19: Kompetensi Manajemen Proyek
Menurut Robert KW
Kompetensi Pencapaian Bisnis
  Kompetensi Kesadaran Bisnis : Kemampuan mengikat tiap proyek sistem pada misis, visi dan tujuan organisasi ( perusahaan)
  Kompetensi Orientasi Rekan Bisnis : Kemampuan menjaga keterlibatan para manajer dan pengguna selama proyek
  Kompetensi Komitmen pada Kualitas : Kemampuan memastikan tiap proyek sistem berkontribusi pada kualitas organisasi secara keseluruhan

## Slide 20: Kompetensi Manajemen Proyek
Kompetensi Pemecahan Masalah
  Kompetensi Inisiatif : kemampuan mendemonstrasikan kreativitas, resiko yang diperhitungkan dan kelanjutan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
  Kompetensi Pengumpulan Informasi : Kemampuan memperoleh informasi faktual yang diperlukan untuk menganalisis,merancang (disain) dan mengimplementasikan sistem informasi
  Kompetensi Berfikir Analitis : Kemampuan menilai dan memilih proses pengembangan sistem yang sesuai dan menggunakan perangkat manajemen untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengangarkan pengembangan sistem, disamping itu mampu memecahkan masalah melalui pendekatan analitis yhaitu penguraian atas bagian – bagian dan merakit ulang bagian – bagian menjadi sistem baru yang lebih baik
  Kompetensi Berfikir Konseptual : Kemampuan memhami konsep sistem dan menerapkannya pada analisis dan desain sistem informasi

## Slide 21: Kompetensi Manajemen Proyek
Kompetensi Pengaruh
  Kompetensi Kesadaran Antar Personal : Kemampuan Memahami,mengenali dan bereaksi pada motivasi dan tingkah laku antarpersonal
  Kompetensi Kesadaran Organisasi : Kemampuan memahami strategi organisasi dan memanfaatkannya dalam pelaksanaan proyek
  Kompetensi Antisipasi Dampak : Kemampuan memahami implikasi keputusan – keputusan proyek dan mengelola harapan – harapan serta resiko
  Kompetensi Pengaruh : Kemampuan memperoleh kerjasama dan konsensus para manajer dan pengguna dan ahli teknologi

## Slide 22: Kompetensi Manajemen Proyek
Kompetensi Manajemen Manusia
  Kompetensi Memotivasi : Kemampuan memimpin dan mengarahkan anggotanya untuk mengatasi perbedaan – perbedaan dan meraih tujuan proyek sebagai sebuah tim
  Kompetensi Komunikasi : Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulis dalam konteks pertemuan, presentasi, memo dan laporan
  Kompetensi Mengembangkan Orang lain : Kemampuan memastikan anggota tim proyek menerima pelatihan, tugas, supervisi dan umpan balik performa yang cukup untuk menyelesaikan proyek
  Kompetensi Memantau dan Mengendalikan : Kemampuan mengembangkan rencana, jadwal dan anggaran proyek serta mampu memantau perkembangan secara berkesinambungan dan jika diperlukan mampu membuat penyesuaian

## Slide 23: Kompetensi Manajemen Proyek
Kompetensi Self Management
  Kompetensi Percaya Diri : Kemampuan membuat dan mempertahankan secara konsisten keputusan – keputusan dengan percaya diri yang kuat dalam proses maupun fakta
  Kompetensi Manajemen Stress : Kemampuan bekerja efektif dibawah tekanan
  Kompetensi Kepedulian dan Kredibilitas : Kemampuan menyampaikan janji – janji dan solusi solusi secara konsisten dan jujur, jika diperlukan mampu mempertahankan pertukaran teknis atau bisnis dan di lapangan

## Slide 24: Kompetensi Manajemen Proyek
Menurut KC Chan :
Kompetensi Integrated : Kemampuan menyatukan atau mengkombinasikan berbagai entitas dan komponen ke dalam sebuah sistem holistik
Kompetensi Project : Kemampuan untuk merencanakan dan melakukan serangkaian aktivitas atau penugasan dalam suatu kerangka program tertentu
Kompetensi Management : Kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan memantau sejumlah sumber daya untuk pencapaian obyektif yang ditetapkan

## Slide 25: Prinsip Manajemen Proyek
Melakukan aktivitas terkait terhadap konsep kelompok proses yang ada
Setiap kelompok proses membutuhkan sejumlah input (masukan) untuk menjalankan proses
Saat proses berlangsung akan melibatkan sejumlah perangkat (tools) dan metode (teknik) pekerjaan yang memadai
Hasil output (keluaran) dari proses akan dipergunakan untuk pelaksanaan kelompok proses pada aspek pengetahuan manajemen proyek yang lain

## Slide 26: Tugas
Buatlah resume mengenai PMBOK