## Slide 1: PERENCANAAN PROYEK
MANAJEMEN PROYEK
PERANGKAT LUNAK

## Slide 2: Perencanaan Proyek
Merupakan dokumen resmi proyek yang diacu dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek, yang menjamin proyek mencapai sasarannya bila diikuti dengan baik.
Disetujui oleh pemberi kerja.
Diberikan kepada pihak-pihak yang dicantumkan dalam rencana manajemen komunikasi.
Dilengkapi dengan rincian pendukungnya.

## Slide 3: Tujuan Perencanaan Proyek
Sebagai pedoman pelaksanaan, pengawasan dan penutupan proyek
Mendokumentasi asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dalam perencanaan
Mendokumentasi keputusan penting dan pertimbangannya
Memfasilitasi komunikasi diantara stakeholder
Mendefinisikan pemeriksaan (review) manajemen dalam hal: isi, cakupan, waktu
Sebagai dasar (baseline) untuk menilai kinerja dalam kegiatan pengawasan proyek

## Slide 4: Elemen Rencana Proyek
Lingkup Proyek, alternatif & feasibility
Membagi proyek dalam rincian kegiatan
Jadwal kegiatan
Rencana komunikasi
Menentukan standar & prosedur proyek
Identifikasi & perkiraan resiko
Membuat budget
Rencana Proyek Dasar

## Slide 5: Langkah Perencanaan Proyek
Menentukan sasaran & lingkup proyek
Menentukan lifecycle
Membuat struktur organisasi/tim proyek
Memilih tim proyek
Menentukan resiko-resiko
Membuat Work Breakdown Structure (WBS)
Identifikasi tugas/aktivitas dan ketergantungannya
Estimasi
Menentukan sumber-sumber daya
Membuat jadwal kegiatan

## Slide 6: WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

## Slide 7: Work Breakdown Structure
Teknik untuk :
  Membagi keseluruhan proyek ke dalam komponen-komponen
  Memecah komponen ke level-level berikutnya sampai dengan tugas
  Sampai dengan setiap tugas merupakan unit yang dapat dikelola (misalnya oleh manajer teknik)
    Direncanakan
    Dianggarkan
    Dijadwalkan
    Dikendalikan
  Menampilkan gambar/grafik tentang hirarki proyek

## Slide 8: Work Breakdown Structure
Tujuan :
  Melengkapi komunikasi antar personel proyek
  Menjaga konsistensi dalam pengendalian dan pelaporan
  Cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen
Manfaat :
  Mengurangi kompleksitas
  Fasilitas penjadwalan dan pengendalian

## Slide 9: Langkah membuat WBS
Pecah setiap fungsi ke dalam tiga sub fungsi :
  Menerima masukan & memasukkannya ke bentuk yang berkaitan
  Menstransformasikan masukan ke dalam keluaran yang dibutuhkan
  Menyiapkan keluaran kedalam bentuk akhir yang diminta
Lakukan dekomposisi secara iteratif
Tidak seluruh cabang mempunyai level yang sama
Jika WBS sangat kompleks untuk ditampilkan dalam satu peta, maka pecahkan setiap level subfungsi dalam peta yang terpisah
Kaji & perbaiki WBS oleh semua kelompok yang berkaitan

## Slide 10: Approaches to developing WBS
Using guidelines
The analogy approach
The top down approach
The bottom up approach
The mind-mapping approach

## Slide 11: Contoh WBS (bentuk hirarki)
WBS menurut produk
Sumber: Schwalbe, 2006
INTRANET
DISAIN SITUS WEB
‘PAGE’
PENJUALAN
‘PAGE’
PEMASARAN
DISAIN
HOME PAGE
SITE MAP
TEKS
TEKS
TEKS
DISAIN GRAFIS
CITRA
CITRA
CITRA
PROGRAM
HYPERLINK
HYPERLINK
HYPERLINK

## Slide 12: Contoh WBS (bentuk hirarki)
WBS menurut tahapan
Sumber: Schwalbe, 2006

## Slide 13: Contoh WBS (bentuk struktur )
1.0 Konsep
1.1 Evaluasi sistem yang ada
1.2 Pendefinisian kebutuhan
1.2.1 Mendefinisikan kebutuhan pengguna
1.2.2 Mendefinisikan kebutuhan muatan (isi)
1.2.3 Mendefinisikan kebutuhan sistem
1.2.4 Mendefinisikan kebutuhan kepemilikan server
1.3 Mendefinisikan fungsi spesifik
1.4 Mendefinisikan resiko dan pendekatan manajemen resiko
1.5 Menyusun rencana proyek
1.6 Penjelasan kepada tim pengembangan web
2.0 Desain situs web
3.0 Membangun (konstruksi) situs web
4.0 Penggunaan
5.0 Dukungan

## Slide 14: TUGAS
Buatlah WBS (dalam bentuk hirarki atau bentuk struktur) berdasarkan tahapan pembangunan perangkat lunak yang dibuat.